**Démo 1**

Est-ce que la distribution du nombre d’heures a été adéquate :

Technique : Bien distribué, voir avec Tatlock pour bien l’intégrer dans les heures

AQ : Place à amélioration, mais vu la quantité de travail c’était difficile d’intégrer tout le monde

Quantité de travail sous-pression/dernière minute :

Dernière minute pour les deux. Le technique était en retard ce qui a retardé l’AQ. Un léger manque communication et coordination qui a pas aider à tenir à jour

Quantité du travail fait en double :

Aucun travail fait en double.

Quantité du travail qui a été abandonné :

CODEC mis à la prochaine revue.

Objectifs de la revue/démo non-atteints

Rien

Analyse de l’utilisation des procédures d’assurance qualité :

Procédure est bonne, mais manque de communication entre le code/technique et la mise à jour du plan de test. Commencer à réfléchir l’intégration aux plans de tests.

Analyse des méthodes de gestion utilisées :

Ajouter des descriptions dans les tâches JIRA pour aider dans la communication entre les équipes.

Solutions pour remédier aux problèmes rencontrés : (meilleure distribution, meilleure planification, etc.)

Meilleure communication entre les équipes. Faire des rencontre hebdomadaire (**Jeudi obligatoire**). Présenter les avancés techniques à l’équipe AQ pour les aider dans leur plan de test.

Autres commentaires pertinents :

Faire rencontre GIT pour que tout le monde soit à l’aise. **Lundi, 15 mars 2018.**