**Revue 2**

Est-ce que la distribution du nombre d’heures a été adéquate :

Oui

Quantité de travail sous-pression/dernière minute :

Beaucoup de travail fut fait dernière minute, car la planification ne fut pas respectée.

Quantité du travail fait en double :

Non

Quantité du travail qui a été abandonné :

Non

Objectifs de la revue/démo non-atteints

Oui le projet est plus clair qu’avant.

Analyse de l’utilisation des procédures d’assurance qualité :

N/A

Analyse des méthodes de gestion utilisées :

On doit être plus robuste sur les dates et ajouter les heures d’avance pour la courbe en S et le diagramme de gantt.

Solutions pour remédier aux problèmes rencontrés : (meilleure distribution, meilleure planification, etc.)

Mieux respecter la planification.

Autres commentaires pertinents :